# 1. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

Done yêu cầu đủ: staging; kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi cao; kiểm tra quyền riêng tư đạt. Thiếu bằng chứng hoặc chưa đạt bất kỳ điều kiện nào thì chưa gọi Done.

| Mã | Bằng chứng | Kết luận | Cách trình bày Review |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 test đạt; không lỗi cao. | Chưa xác nhận Done: chưa có bằng chứng staging và privacy. | Trình bày test; ghi rõ cần xác minh staging/privacy. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. | Chưa Done: test chưa đạt. | Công khai 8 ca lỗi, tác động và phần chưa hoàn thành. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. | Chưa Done: còn lỗi cao, test chưa đạt. | Nêu lỗi/rủi ro; không gọi là Increment hoàn chỉnh. |
| SC-64 | 60/60 test chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT. | Chưa Done: privacy chưa xác nhận. | Chỉ demo dữ liệu an toàn; không hiển thị SĐT thật. |
| SC-65 | 42/42 đạt; privacy đạt. | Cần xác minh staging và không còn lỗi cao trước khi chốt Done. | Chỉ gọi Done khi đủ cả bốn điều kiện. |

| Sai sót Review cũ | Tác động |
| --- | --- |
| Gọi tất cả SC-61–SC-65 là Done dù SC-62 còn lỗi, SC-63 có lỗi cao, SC-64 chưa qua privacy. | Che giấu rủi ro chất lượng/quyền riêng tư; stakeholders hiểu sai mức sẵn sàng. |
| Biến Review thành nghiệm thu và hứa làm mọi Feedback. | Mất trao đổi hai chiều; tạo cam kết chưa xét ưu tiên/capacity, làm rối Product Backlog. |

# 2. Sprint Review – 60 phút

| Phút | Hoạt động | Vai trò/câu hỏi mở |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | Nhắc Sprint Goal, mục tiêu Review và Done. | PO nêu mục tiêu. “Hôm nay cần kiểm chứng điều gì?” |
| 5–15 | Báo cáo trạng thái SC-61–SC-65, bằng chứng và phần chưa Done. | Developers trình bày. “Bằng chứng nào còn thiếu?” |
| 15–30 | Demo luồng chuyển hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, trạng thái đơn và lịch sử; dùng dữ liệu đã che. | CSKH/stakeholders trải nghiệm. “Bước nào còn thiếu ngữ cảnh?” |
| 30–42 | Trao đổi kết quả, sai lệch và nhu cầu; tách dữ kiện khỏi giả thuyết. | Mọi người. “Bằng chứng nào cho thấy đây là vấn đề thường gặp?” |
| 42–52 | Ghi F-01–F-05, làm rõ tác động, mức khẩn cấp và dữ liệu thiếu. | Facilitator ghi, không hứa. “Đo bằng cách nào?” |
| 52–60 | PO tổng kết, đưa phản hồi vào quy trình phân tích/ưu tiên backlog. | “Có điều gì bị hiểu sai hoặc cần xác minh?” |

# 3. Feedback Log

| ID / phản hồi | Nguồn/bằng chứng | Điểm cần rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01: tự động hóa 90% | Nguồn cụ thể và số liệu chưa có. | Mẫu số? Khoảng thời gian? “Tự động xử lý” hay phân loại? Độ chính xác? | Yêu cầu baseline và định nghĩa; PO cân nhắc backlog sau xác minh. |
| F-02: chuyển sớm | Phản hồi người dùng; ví dụ cụ thể chưa có. | “Sớm” là trước 2 phút hay ngay khi AI nhận biết không xử lý được? | Đối chiếu log thời gian và ca mẫu; làm rõ với CSKH. |
| F-03: còn SĐT | SC-64 đang chờ kiểm tra che SĐT. | SĐT ở màn hình/log nào? Dữ liệu thật hay thử? Phạm vi ảnh hưởng? | Không demo dữ liệu thật; xác minh privacy trước Done; xử lý theo quy trình bảo mật nếu có lộ dữ liệu. |
| F-04: thiếu lịch sử | Phản hồi CSKH; chưa có số ca/mẫu. | Thiếu kênh nào, khoảng thời gian nào, có mất/trùng lịch sử? | Thu thập 3–5 ca đại diện, xác định lịch sử tối thiểu; PO cân nhắc ưu tiên. |
| F-05: lệch P95 | Chưa có giá trị P95, baseline hoặc nguồn đo. | P95 của chỉ số nào? Môi trường/cỡ mẫu/khoảng thời gian? | Đánh dấu chờ xác minh; yêu cầu dashboard/log, baseline và mục tiêu trước khi kết luận. |

# 4. Sprint Retrospective – 60 phút

Người tham gia: Scrum Team; không mời quản lý vận hành. Scrum Master tạo điều kiện. Quy tắc: nói về quy trình/điều kiện, không gán lỗi cho cá nhân.

| Phút | Bước | Cách làm/đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | An toàn | Thống nhất quy tắc không đổ lỗi; mọi người có cơ hội đóng góp. |
| 5–15 | Data | Xem dữ liệu: đổi quy tắc qua tin nhắn; staging Ngày 4; Integration Test Ngày 8; an toàn 2,8/5; Increment chưa Done. Tách dữ kiện khỏi giả định. |
| 15–28 | Insight | Thảo luận nguyên nhân hệ thống: thay đổi không truy vết; tích hợp/kiểm thử muộn; mức an toàn thấp có thể khiến người ngại nêu rủi ro. Hỏi “điều kiện nào khiến việc này dễ xảy ra?”. |
| 28–38 | Ưu tiên | Viết ý kiến cá nhân trước, gom nhóm, bỏ phiếu; chọn tối đa 2 vấn đề có tác động cao và có thể thử trong Sprint 15. |
| 38–50 | Action | Mỗi hành động có việc cụ thể, nhóm phụ trách, hạn và bằng chứng đo được. |
| 50–60 | Follow-up | Chốt mốc kiểm tra; Scrum Master theo dõi, cả nhóm cùng chịu trách nhiệm cải tiến. |

| ID | Action Item | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng/tiêu chí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Ghi mọi thay đổi quy tắc tại một nơi, gồm lý do, người yêu cầu, tác động và xác nhận PO trước triển khai. | Scrum Team; PO xác nhận nội dung/ưu tiên; Developers áp dụng. | Thiết lập Ngày 1; rà Daily Scrum; đánh giá cuối Sprint. | 100% thay đổi quy tắc Sprint 15 có bản ghi truy vết và xác nhận trước triển khai. |
| A-02 | Đưa Integration Test và kiểm tra privacy vào kế hoạch sớm; rà checklist Done trước Review. | Developers; người kiểm thử; Scrum Master gỡ trở ngại. | Lập lịch Ngày 1; kiểm tra giữa Sprint và trước Review. | Có kết quả Integration Test trước cuối Sprint; 100% story Done có staging, test quan trọng đạt, không lỗi cao, privacy pass. |

Rà Action cũ: “cải thiện giao tiếp” được thay bằng A-01; “đừng để lỗi đến cuối” được thay bằng A-02. Bỏ mọi mục quy trách nhiệm cá nhân; tập trung quy trình và bằng chứng.

# 5. So sánh kỹ thuật Retro và quyết định

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Có thể thành chỉ trích nếu nói “ai phải dừng”; cần quy tắc không đổ lỗi. | Khuyến khích chia sẻ trải nghiệm/nhu cầu; facilitator vẫn cần ngăn đổ lỗi. |
| Nguyên nhân | Nhanh, nhưng dễ chỉ ra triệu chứng nếu không có bước Insight. | Learned/Lacked gợi bài học và khoảng trống; cần gom nhóm để tìm nguyên nhân. |
| Hành động | Chuyển trực tiếp thành việc bắt đầu/dừng/duy trì. | Tạo nhiều góc nhìn; cần ưu tiên rõ trước khi thành action. |
| Thời lượng/người ít nói | Phù hợp 60 phút; cho viết cá nhân và bỏ phiếu kín. | Có thể vừa 60 phút; thẻ viết riêng giúp người ít nói đóng góp. |

Chọn Start–Stop–Continue vì dữ liệu vấn đề đã cụ thể và cần chốt tối đa 2 hành động đo được trong 60 phút. Trade-off: nhanh nhưng dễ nông; bù bằng Data–Insight trước Action. Đổi/kết hợp 4Ls nếu nguyên nhân còn mơ hồ hoặc an toàn tâm lý thấp: dùng 4Ls 10 phút đầu để thu thập ý kiến ẩn danh rồi ưu tiên bằng Start–Stop–Continue.

# 6. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

Increment + bằng chứng Done → Sprint Review → Feedback Log → PO sắp thứ tự Product Backlog → Sprint Planning 15 → thực hiện A-01/A-02 → kiểm tra bằng chứng → Review/Retro tiếp theo

Review và Retro không gộp: Review xem phản hồi về sản phẩm (F-04); Retro xem cách làm việc (thay đổi qua tin nhắn, Integration Test Ngày 8). Feedback không tự động thành cam kết; Action nội bộ không thay thế yêu cầu sản phẩm.

| Truy vết | Quyền, bằng chứng và tiêu chí |
| --- | --- |
| F-04: thiếu lịch sử | Nguồn: CSKH/stakeholder. Bổ sung ví dụ theo kênh, mốc thời gian, trường thiếu và ảnh hưởng. PO có quyền cập nhật/thay thứ tự Product Backlog; Developers ước lượng khi đủ rõ. Tiêu chí đề xuất sau xác minh: với bộ ca kiểm thử thống nhất, hiển thị đúng trạng thái đơn và lịch sử cần thiết; báo cáo số ca đạt/tổng ca. Chưa cam kết cho đến khi PO ưu tiên và nhóm thống nhất phạm vi. |
| A-02: kiểm thử sớm | Developers/người kiểm thử theo dõi; Scrum Master gỡ trở ngại. Bằng chứng: lịch test, kết quả Integration Test, checklist Done/privacy. Tiêu chí: Integration Test có kết quả trước cuối Sprint; story chỉ Done khi staging, test quan trọng đạt, không lỗi cao và privacy pass. |

# 7. Xử lý ngoại lệ

F-01/F-05 thiếu dữ liệu: không tự đặt số; ghi “chờ xác minh”, yêu cầu định nghĩa chỉ số, baseline, cỡ mẫu, thời gian và nguồn đo.

Không suy đoán ai gây lỗi; mô tả sự kiện, điều kiện và quy trình có thể thay đổi.

Không gọi Done chỉ vì demo được hoặc phần lớn test đạt; công khai điều kiện chưa đạt và bước tiếp theo.

Nếu có nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân: dừng demo phần liên quan, không dùng dữ liệu thật, báo theo quy trình bảo mật và chỉ tiếp tục khi xác nhận an toàn.

Feedback chưa rõ hoặc vượt capacity: PO làm rõ và ưu tiên trong Product Backlog, không hứa ngay tại Review. Action không đạt thì phân tích lại ở Retro tiếp theo, không quy lỗi cá nhân.